结合上次修改整理

一.后台

1.账户与登录

a.登录时增加安全码(完成)

b.添加不同账户(完成)

c.新增启动页配置(完成)

2.用户管理

a.新增用户消费排名(倒序) (完成)

b.新增用户积分排名(倒序) (完成)

3.运营管理

a.主要检查代金券问题(用一张扣完所有的)(未复现bug)

4.后厨管理

a.实时订单新增销售总数(完成)

b.新增云厨,点餐类型,学校,菜品种类(可能会有问题)(之前有)

c.修改历史订单类型bug(完成)

二.小程序端

1.首页

a.更改首页界面,突出学校(完成)

b.新增提示图片(完成)

c.新增启动页接口(完成)

d.个人中心改成我的,并进行新版本修改(完成)

e.个人中心新增客服微信(完成)

f.修改首页公告新闻api(完成)

g.优化定位小bug (完成)

2.点餐

a. 更改点餐规则

午餐0:00-13:00,晚餐0:00-18:50,夜宵:0:00-22:00,均已0点开始点餐,当午餐时间已过,只能点晚餐和夜宵,同理晚餐时间已过只能点夜宵;如果是在午餐时间,三餐均可以进行点餐

b.点击结算时,提醒用户配送时间,点击确认后方可进行下一步(完成)

c.过了点餐时间以及无库存菜品时显示售罄字样(完成)

d.右侧选餐左侧联动(完成)

f.显示各个点餐时间(完成)

g.修复获取优惠券bug(过期) (完成)

3.微信提醒

a.微信公众号进行生日提醒(比较麻烦,要求要做)

b.自动进行生日优惠券发放